MPACKING

Sistema Inteligente de Reciclaje con Ecopesos

Informe Tecnico Completo — Version 3.0  ·  Julio 2025

Contenido del informe:

✅  Descripcion del proyecto y problematica que resuelve

✅  24 requisitos funcionales con criterios de aceptacion medibles

✅  Arquitectura de 5 capas con principios SOLID y patrones de diseno

✅  Modelo de datos completo — 12 tablas, 4 triggers, 10 indices

✅  Modulo de geolocalizacion — ruta del reciclador en tiempo real

✅  Modulo de mapa de restaurantes con Google Maps Platform

✅  Pasarela de pago Wompi — transferencia automatica al restaurante

✅  Tabla de valores por kg y guia de limpieza de materiales

✅  Seguridad: JWT, antifraude QR, Ley 1581 de 2012

✅  Cronograma de 25 semanas con colchon del 20%

✅  Tabla de riesgos con estrategias de mitigacion

# 1. Informacion General del Proyecto

## 1.1 Descripcion

MPACKING es una plataforma tecnologica de economia circular que incentiva el reciclaje mediante empaques sostenibles con codigos QR de un solo uso y un sistema de recompensas digitales llamadas ecopesos. La plataforma integra a cuatro actores: usuarios que reciclan, restaurantes que ofrecen beneficios, recicladores que recolectan el material y un administrador que gestiona el ecosistema.

Que problema resuelve MPACKING En Colombia, solo el 17% de los residuos solidos son reciclados correctamente (DANE 2023). Los ciudadanos no reciclan porque no hay incentivos tangibles ni informacion accesible. Los recicladores informales no tienen herramientas digitales que optimicen sus rutas. Las empresas que usan empaques no tienen trazabilidad del destino de sus residuos. MPACKING cierra este ciclo: QR en el empaque → reciclaje verificado → recompensa digital → canje en restaurante.

## 1.2 Actores del sistema

| Actor | Que hace en MPACKING | Panel |
| --- | --- | --- |
| Usuario | Recicla empaques QR, acumula ecopesos, los canjea en restaurantes aliados | App movil (React Native) |
| Restaurante | Ofrece beneficios a cambio de ecopesos, recibe pago automatico al validar | App movil + Web |
| Reciclador | Recolecta materiales, confirma peso, comparte GPS en tiempo real | App movil (React Native) |
| Administrador | Gestiona usuarios, precios, reportes ambientales, alertas de fraude | Panel web (React 18) |

## 1.3 Stack tecnologico

| Area | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| App movil | React Native (Expo) | iOS + Android con una sola base de codigo |
| Frontend web | React 18 | Reutiliza logica del proyecto movil |
| Backend API | ASP.NET Core 8 | Alto rendimiento, JWT nativo, SignalR para GPS |
| Base de datos | PostgreSQL 17 | Open source, ACID, JSONB, triggers, sin costo de licencia |
| Cache / GPS | Redis 7 | Posicion del reciclador TTL 60 seg, cache de catalogos |
| Mapas | Google Maps Platform | Maps SDK + Routes API + Places API |
| Pagos | Wompi (Colombia) | PSE + tarjetas + transferencias, PCI DSS, sandbox gratis |
| Push | Firebase Cloud Messaging | Notificaciones reciclador en camino, confirmacion de pago |
| Tiempo real | SignalR | WebSocket para posicion GPS sin polling del cliente |
| Auth | JWT + Refresh Tokens | Stateless, rotacion automatica, bcrypt costo 12 |
| Hosting | Azure App Service | SLA 99.9%, autoescalado, PostgreSQL Flexible Server |
| CI/CD | GitHub Actions | Pruebas y despliegue automatico en cada push a main |

# 2. Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-24)

Cada requisito incluye un criterio de aceptacion medible para guiar el desarrollo y las pruebas de aceptacion del usuario.

| Codigo | Requisito | Criterio de aceptacion |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | Correo verificado en <60 seg; rol seleccionable: Usuario, Restaurante, Reciclador |
| RF-02 | Inicio de sesion | JWT 15 min + Refresh Token 7 dias con rotacion automatica |
| RF-03 | Bloqueo por intentos | 5 intentos fallidos → bloqueo 30 min en BD + Redis |
| RF-04 | Gestion de roles | 4 roles con permisos diferenciados; menu y endpoints restringidos por rol |
| RF-05 | Escaneo QR | QR reconocido y decodificado en <2 seg desde la camara del dispositivo |
| RF-06 | QR de un solo uso | Segundo escaneo devuelve error 409; QR expirado devuelve error 410 |
| RF-07 | Calculo de ecopesos | ecopesos = peso_kg x equivalencia_material; resultado visible en <1 seg |
| RF-08 | Validacion cruzada | Ecopesos solo se acreditan si el reciclador confirma el material y peso |
| RF-09 | Billetera digital | Saldo en tiempo real; historial paginado de las ultimas 100 transacciones |
| RF-10 | Pago automatico Wompi | Transferencia al restaurante procesada en <5 seg al confirmar redencion |
| RF-11 | Codigo de redencion | Codigo unico generado; restaurante lo valida; no reutilizable |
| RF-12 | Manejo de errores de pago | Si Wompi rechaza: ecopesos no descontados + reintento disponible para el usuario |
| RF-13 | Historial restaurante | Lista paginada de redenciones con monto, estado Wompi y fecha |
| RF-14 | Validacion restaurante | Restaurante escanea codigo de redencion; confirmacion en <2 seg |
| RF-15 | Historial transacciones | Cada transaccion registra: usuario, material, peso, ecopesos, fecha, reciclador |
| RF-16 | CRUD administrador | Administrador puede crear, leer, actualizar y bloquear usuarios, restaurantes y recicladores |
| RF-17 | Actualizacion de precios | Admin actualiza precios por kg; historial inmutable de cambios con fecha y responsable |
| RF-18 | Ruta reciclador en mapa | Usuario ve posicion del reciclador actualizada cada 30 seg con tiempo estimado de llegada |
| RF-19 | Mapa de restaurantes | Hasta 20 restaurantes en 5 km con nombre, distancia y ecopesos minimos por pin |
| RF-20 | Pasarela de pago | Pago automatico al restaurante al confirmar redencion; comprobante a ambas partes |
| RF-21 | Tabla de valores por kg | Usuario consulta precio COP/kg y ecopesos/kg por material; actualizable por admin |
| RF-22 | Guia de limpieza | Ficha por material: pasos de limpieza + errores comunes + dato ambiental |
| RF-23 | Notificacion GPS | Push al usuario cuando el reciclador esta a menos de 500 m |
| RF-24 | Reportes ambientales | Reporte PDF con CO2 evitado y kg reciclados generado en <5 seg |

# 3. Arquitectura del Sistema

El sistema implementa una arquitectura de 5 capas con separacion de responsabilidades. Cada capa solo se comunica con la inmediatamente inferior, lo que garantiza mantenibilidad, testabilidad y escalabilidad independiente.

## 3.1 Diagrama de capas

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      CAPA 1 — PRESENTACION                              │

│   ┌───────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────────┐ │

│   │   React 18 (Web)          │   │   React Native (App movil)        │ │

│   │   Dashboard Admin         │   │   Escaneo QR, Billetera, Mapa     │ │

│   │   Mapa restaurantes       │   │   Guia limpieza, Tabla valores    │ │

│   └──────────────┬────────────┘   └────────────────┬──────────────────┘ │

└──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────┘

│           HTTPS / REST JSON     │

┌──────────────────▼────────────────────────────────▼────────────────────┐

│                      CAPA 2 — API / CONTROLLERS                        │

│   ASP.NET Core 8 Web API  +  SignalR (WebSocket GPS)                   │

│   ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌───────────────┐  ┌────────────┐ │

│   │AuthController│  │ QRController│  │EcopesoControll│  │MapaControl.│ │

│   └─────────────┘  └─────────────┘  └───────────────┘  └────────────┘ │

│   [ JWT Middleware · Rate Limiting · CORS · Request Validation ]        │

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│                      CAPA 3 — LOGICA DE NEGOCIO                        │

│   ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ │

│   │UsuarioService│ │ QRService  │ │EcopesoService│ │MapaService     │ │

│   └──────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘ │

│   ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐                    │

│   │RedencionServ.│ │PagoService │ │ReporteService│                    │

│   └──────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘                    │

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│                      CAPA 4 — ACCESO A DATOS                           │

│   Entity Framework Core 8  ·  Repository Pattern                       │

│   ┌──────────────┐ ┌────────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ │

│   │IUsuarioRepo  │ │ IQRRepo    │ │IEcopesoRepo  │ │IRedencionRepo  │ │

│   └──────────────┘ └────────────┘ └──────────────┘ └────────────────┘ │

│   [ Redis Cache: GPS reciclador (TTL 60s) + catalogos de materiales ]  │

└──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│

┌──────────────────────────────────▼──────────────────────────────────────┐

│                      CAPA 5 — DATOS                                    │

│   PostgreSQL 17  ·  12 tablas  ·  4 triggers  ·  10 indices            │

│   Backups automaticos diarios  ·  Replica de lectura para reportes     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 3.2 Patrones de diseno aplicados

| Patron | Como se aplica en MPACKING |
| --- | --- |
| Repository Pattern | Cada entidad tiene su interfaz: IQRRepository, IUsuarioRepository. La logica de negocio no escribe SQL directamente. |
| Service Layer | Toda la logica de negocio vive en servicios: QRService valida el estado, EcopesoService calcula y acredita puntos. |
| DTO Pattern | Los datos que viajan entre capas son DTOs, nunca entidades de BD directas. Evita exponer campos sensibles. |
| Dependency Injection | .NET gestiona todas las dependencias. Facilita pruebas unitarias con mocks sin tocar la BD real. |
| SOLID — SRP | Cada clase tiene una sola responsabilidad: QRService solo valida QR, no calcula ecopesos. |
| SOLID — OCP | Nuevo material reciclable se agrega sin modificar el codigo existente de QRService. |
| SOLID — DIP | Los servicios dependen de interfaces (IQRRepository), no de implementaciones concretas. |

# 4. Modelo de Datos — Base de Datos

La base de datos esta normalizada en Tercera Forma Normal (3FN). Consta de 12 tablas con llaves foraneas explicitas, 4 triggers automaticos para garantizar integridad sin depender del backend, y 10 indices de rendimiento optimizados para la app movil.

## 4.1 Tablas del sistema

| Tabla | Version | Descripcion y campos clave |
| --- | --- | --- |
| USUARIO | v1.0 | Tabla central. 4 roles: USUARIO, RESTAURANTE, RECICLADOR, ADMIN. Campos: id, nombre, correo (UNIQUE), password_hash, rol, ecopesos_total, intentos_login, bloqueado_hasta. |
| RECICLADOR | v1.0 | Extiende USUARIO. Zona asignada y GPS activo. FK id_usuario UNIQUE. |
| RESTAURANTE | v3.0 | Extiende USUARIO. Coordenadas GPS (latitud, longitud), horario de atencion y dias. FK id_usuario UNIQUE. |
| MATERIAL | v3.0 | Catalogo con rango de precios COP/kg, ecopesos/kg, reduccion CO2 e icono. Historial de cambios en tabla aparte. |
| HISTORIAL_PRECIO | v3.0 | Auditoria de cambios de precio por material. Cada update del admin genera un registro inmutable. |
| GUIA_LIMPIEZA | v3.0 | Ficha educativa 1:1 con MATERIAL. pasos_limpieza y errores_comunes como JSONB. Campo dato_curioso ambiental. |
| QR | v2.0 | Un QR por empaque. Estado ENUM: ACTIVO / PENDIENTE / USADO / EXPIRADO. codigo_hash UNIQUE. fecha_expiracion. |
| TRANSACCION | v2.0 | Registro inmutable de cada reciclaje. FK a USUARIO, QR y RECICLADOR. ecopesos_ganados, peso_kg, precio_cop_kg al momento. |
| BENEFICIO | v3.0 | Ofertas del restaurante: descripcion, ecopesos_costo, activo, fecha_expiracion. |
| REDENCION | v2.0 | Canje de ecopesos. codigo_unico UNIQUE. Estado: PENDIENTE / APROBADA / RECHAZADA / DEVUELTA. |
| PAGO | v3.0 | Pago via Wompi. wompi_tx_id, monto_cop, comision_mpacking, comision_pasarela, monto_neto, estado, fecha_liquidacion. |
| UBICACION_RECICLADOR | v3.0 | GPS historico con BIGSERIAL como PK. latitud, longitud, precision_m, velocidad_kmh, timestamp. |

## 4.2 Triggers automaticos

Los triggers funcionan como red de seguridad: garantizan la integridad del sistema aunque el backend tenga un error.

| ID | Cuando dispara | Que hace automaticamente |
| --- | --- | --- |
| T1 | AFTER INSERT en TRANSACCION | Suma los ecopesos ganados al campo ecopesos_total del USUARIO. Garantiza que el saldo este siempre actualizado. |
| T2 | AFTER UPDATE en REDENCION | Si estado cambia a APROBADA: descuenta ecopesos_usados del usuario. Si cambia a DEVUELTA: los reintegra. Cubre devoluciones. |
| T3 | AFTER INSERT en TRANSACCION | Marca el QR como USADO en la tabla QR. Previene doble escaneo del mismo codigo aunque falle el backend. |
| T4 | BEFORE INSERT en TRANSACCION | Verifica que el QR no este expirado ni en estado USADO. Si alguna condicion falla, lanza RAISE EXCEPTION bloqueando el INSERT. |

## 4.3 Indices de rendimiento

| Indice | Para que sirve |
| --- | --- |
| idx_rest_coords | Busqueda de restaurantes por coordenadas GPS (mapa de restaurantes cercanos) |
| idx_qr_estado | Filtrar QR activos/expirados sin escanear toda la tabla |
| idx_tx_usuario | Historial de transacciones de un usuario ordenado por fecha (billetera) |
| idx_red_usuario | Redenciones de un usuario por estado (historial de canjes) |
| idx_ubic_recicl | Ultima posicion del reciclador por timestamp (GPS en tiempo real) |
| idx_benef_rest | Beneficios activos de un restaurante (card del restaurante en el mapa) |
| idx_histprecio_mat | Historial de precios de un material por fecha (auditoria de cambios) |
| idx_usuario_correo | Login por correo electronico (el campo de busqueda mas frecuente) |
| idx_qr_hash | Decodificacion del QR escaneado (operacion critica de rendimiento) |
| idx_redencion_cod | Validacion del codigo unico de redencion por el restaurante |

# 5. Modulo de Geolocalizacion — Ruta del Reciclador

Que hace este modulo Permite al usuario ver en un mapa interactivo la posicion actual del reciclador asignado a su zona y la ruta estimada hacia su ubicacion. Responde la pregunta mas frecuente: '¿cuando llega el reciclador?' El reciclador comparte su GPS automaticamente desde su app; el usuario ve el pin moverse en tiempo real.

## 5.1 Flujo tecnico del GPS

DISPOSITIVO RECICLADOR         SERVIDOR (ASP.NET + Redis)          APP USUARIO

│                                 │                                 │

│  App React Native               │                                 │

│  GPS activo                     │                                 │

│  cada 30 segundos               │                                 │

│                                 │   WebSocket SignalR             │

│                                 │◄────────────────────────────────│

│                                 │   Suscripcion a zona 'norte'    │

│                                 │                                 │

│  POST /ubicacion                │                                 │

│  { lat, lng, id_reciclador }    │                                 │

│────────────────────────────────►│                                 │

│                                 │                                 │

│                        ┌────────▼────────┐                       │

│                        │ Guarda en Redis  │                       │

│                        │ Key: loc:rec:ID  │                       │

│                        │ TTL: 60 segundos │                       │

│                        └────────┬────────┘                       │

│                                 │ Push via SignalR                │

│                                 │────────────────────────────────►│

│                                 │  { lat, lng, eta_minutos }     │

│                                 │                                 │

│                                 │         Renderiza en            │

│                                 │         Google Maps SDK         │

│                                 │         Pin animado             │

## 5.2 Tecnologias del modulo GPS

| Componente | Tecnologia | Proposito |
| --- | --- | --- |
| GPS reciclador | React Native Location API (Expo) | Coordenadas del dispositivo cada 30 seg |
| Cache temporal | Redis (TTL 60 seg) | Ultima posicion conocida; se autoelimina si reciclador se desconecta |
| Tiempo real | SignalR (ASP.NET Core) | WebSocket que empuja posicion a usuarios suscritos sin polling |
| Mapa | Google Maps SDK (React Native Maps) | Pin del reciclador, ruta proyectada y tiempo estimado |
| Ruta optima | Google Routes API | Calcula la ruta real considerando trafico en tiempo real |
| Notificacion | Firebase Cloud Messaging | Push cuando reciclador esta a <500 m del usuario |

## 5.3 Consideraciones de privacidad

- La ubicacion del reciclador solo es visible para usuarios con una recoleccion activa asignada en su zona.

- El reciclador puede pausar el rastreo GPS desde su app en cualquier momento.

- Los registros historicos de ubicacion se eliminan automaticamente despues de 7 dias (Ley 1581 de 2012).

- Al usuario nunca se le muestra la ubicacion exacta de la casa del reciclador, solo su posicion en ruta.

# 6. Modulo de Mapa de Restaurantes

Que hace este modulo Muestra al usuario un mapa con los restaurantes aliados donde puede canjear sus ecopesos. Cada pin muestra el nombre, la distancia en km y los ecopesos minimos para redimir un beneficio. Al tocar un pin se despliega la lista de beneficios disponibles con su costo en ecopesos.

## 6.1 Endpoint principal

GET /restaurantes/cercanos?lat=4.6531&lng=-74.0837&radio=5000

Respuesta:

[

{

id_restaurante: 1,

nombre: 'Verde Vida Restaurante',

distancia_km: 0.8,

ecopesos_minimos: 150,

latitud: 4.6588,

longitud: -74.0895,

beneficios: [

{ nombre: 'Descuento 20%', ecopesos_costo: 150 },

{ nombre: 'Almuerzo gratis', ecopesos_costo: 400 }

]

},

...

]

## 6.2 Tecnologias y APIs

- Google Maps JavaScript API / React Native Maps: renderizado del mapa interactivo con pins de restaurantes.

- Google Places API: autocompletado de busqueda de restaurantes por nombre desde la barra de busqueda.

- Expo Location / HTML5 Geolocation: obtiene la posicion del usuario para centrar el mapa.

- Backend endpoint propio GET /restaurantes/cercanos: calcula distancias en el servidor con PostGIS o formula Haversine.

- Cache Redis: la lista de restaurantes se cachea con TTL 5 minutos para reducir consultas a la BD.

# 7. Pasarela de Pago — Wompi Colombia

Que hace este modulo Cuando el usuario redime sus ecopesos, el sistema convierte automaticamente los puntos a pesos COP y realiza una transferencia al restaurante. El usuario no paga dinero; sus ecopesos tienen valor monetario respaldado por MPACKING que se transfiere automaticamente al aliado comercial.

## 7.1 Flujo completo de pago

USUARIO            APP            API MPACKING          WOMPI         RESTAURANTE

│                 │                  │                  │                 │

│ Selecciona      │                  │                  │                 │

│ 'Redimir aqui'  │                  │                  │                 │

│────────────────►│                  │                  │                 │

│                 │ POST /redenciones│                  │                 │

│                 │────────────────►│                  │                 │

│                 │                  │ Valida ecopesos  │                 │

│                 │                  │ Calcula monto COP│                 │

│                 │                  │ POST /transactions                 │

│                 │                  │─────────────────►│                 │

│                 │                  │◄─────────────────│                 │

│                 │                  │ { APPROVED, tx_id}                 │

│                 │                  │                  │ Wompi transfiere│

│                 │                  │                  │────────────────►│

│                 │                  │ Crea REDENCION   │                 │

│                 │                  │ T2: descuenta ecp│                 │

│                 │◄─────────────────│                  │                 │

│◄────────────────│ Codigo redencion  │                  │                 │

│ Muestra QR/cod  │                  │ Email/Push ───────────────────────►│

│ en pantalla     │                  │                  │ 'Recibiste pago'│

## 7.2 Tasa de conversion ecopesos a COP

| Concepto | Valor inicial | Configurable por |
| --- | --- | --- |
| 1 ecopeso = X pesos COP | $10 COP por ecopeso | Administrador MPACKING |
| Minimo de redencion | 100 ecopesos = $1.000 COP | Administrador MPACKING |
| Comision MPACKING | 5% del valor redimido | Contrato con restaurante |
| Comision Wompi | 2.99% + $900 COP por transaccion | Tarifa fija de Wompi |

## 7.3 Manejo de errores de pago

| Escenario | Estado | Accion del sistema |
| --- | --- | --- |
| Pago aprobado por Wompi | APROBADO | T2 descuenta ecopesos; codigo de redencion generado; push al restaurante |
| Pago rechazado por Wompi | RECHAZADO | Ecopesos NO descontados; usuario notificado; reintento disponible |
| Timeout (>10 seg sin respuesta) | PENDIENTE | Webhook de Wompi actualiza estado al recibir confirmacion tardia; sin perdida de datos |
| Restaurante pide devolucion | DEVUELTO | API Wompi reverte la transaccion; T2 reintegra ecopesos; log de auditoria |

# 8. Tabla de Valores y Guia de Limpieza

## 8.1 Tabla de valores por kg de material reciclable

Precio de referencia en el mercado colombiano de reciclaje. El administrador actualiza los valores mensualmente. Cada cambio queda registrado en HISTORIAL_PRECIO.

| Material | Precio COP/kg | Ecopesos/kg | CO2 evitado/kg | Categoria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Botella PET (plastico 1) | $500 – $800 | 50 – 80 | 1.5 kg CO2 | Plasticos |
| HDPE – champu, detergente (2) | $400 – $600 | 40 – 60 | 1.8 kg CO2 | Plasticos |
| Aluminio – latas de bebida | $2.000 – $3.000 | 200 – 300 | 9.0 kg CO2 | Metales |
| Cobre | $8.000 – $12.000 | 800 – 1.200 | 3.5 kg CO2 | Metales |
| Carton limpio de caja | $300 – $500 | 30 – 50 | 1.1 kg CO2 | Papel |
| Papel blanco de oficina | $200 – $400 | 20 – 40 | 0.9 kg CO2 | Papel |
| Vidrio transparente | $50 – $100 | 5 – 10 | 0.3 kg CO2 | Vidrio |
| Lata de aluminio (acero) | $1.500 – $2.500 | 150 – 250 | 8.0 kg CO2 | Metales |
| Tetrapak (jugo/leche) | $150 – $250 | 15 – 25 | 0.7 kg CO2 | Combinados |
| Aceite de cocina usado | $500 – $700 | 50 – 70 | 2.5 kg CO2 | Especiales |

## 8.2 Guia de limpieza — ejemplos por categoria

| Material | Pasos de limpieza | Causa de rechazo |
| --- | --- | --- |
| Botella PET | 1. Vacia. 2. Enjuaga con agua fria. 3. Retira tapa. 4. Aplasta. 5. Deja secar. | Liquido adentro. Contaminada con aceite o quimicos. |
| Carton | 1. Retira cinta adhesiva. 2. Aplana completamente. 3. Descarta partes con grasa. | Carton mojado. Carton plastificado o encerado. |
| Lata de aluminio | 1. Vacia completamente. 2. Enjuaga. 3. Aplasta para ahorrar espacio. | Latas de aerosol (presion interna). Con pintura gruesa. |
| Vidrio | 1. Vacia. 2. Enjuaga bien si tuvo salsas. 3. Retira tapas. 4. Separa por color. | Vidrio roto (riesgo). Vidrio de ventana o espejo. |
| Aceite usado | 1. Enfria completamente. 2. Filtra residuos de comida. 3. Guarda en botella PET. | Aceite mezclado con agua. Aceite muy quemado. |

# 9. Seguridad del Sistema

| Area | Implementacion |
| --- | --- |
| Autenticacion | JWT (exp. 15 min) + Refresh Token httpOnly (7 dias con rotacion automatica) |
| Contrasenas | bcrypt costo 12. Ningun hash en texto plano en la BD ni en logs. |
| Bloqueo por intentos | 5 intentos fallidos → bloqueo 30 min en BD + Redis. Admin puede desbloquear manualmente. |
| QR antifraude | Estado ENUM en BD + T4 verifica antes de cada INSERT. Un QR = una sola transaccion. |
| Rate limiting | Max 10 escaneos/hora y 50/dia por usuario. Alerta automatica al admin si se supera. |
| Transporte | HTTPS/TLS 1.3 en todas las comunicaciones. Sin HTTP plano en produccion. |
| Pagos | PCI DSS via Wompi. Ningun dato de tarjeta toca los servidores de MPACKING. |
| GPS privacidad | Ubicacion del reciclador solo visible con recoleccion activa. Historicos eliminados a los 7 dias. |
| Ley 1581 (Colombia) | Consentimiento explicito + politica de privacidad + derecho de supresion implementados. |
| Antifraude pago | Cada redencion es atomica: T2 descuenta ecopesos solo si Wompi confirma. Sin descuento en caso de error. |

# 10. Cronograma del Proyecto — 25 Semanas

Nota sobre el cronograma Incluye colchon de contingencia del 20% (semanas S20-S21). Los 5 modulos nuevos de v3.0 (geo, mapa, pagos, tabla, guia) suman 6 semanas al plan base. MVP funcional disponible desde la semana 17.

| # | Fase / Actividad | Duracion | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento requisitos RF-01 a RF-24 | 1 semana | S1 | RF aprobados con criterios |
| 2 | Diseno UML, MER y arquitectura | 1 semana | S2 | Diagramas aprobados |
| 3 | Diseno UI/UX — wireframes y prototipo Figma | 1 semana | S3 | Prototipo validado |
| 4 | Base de datos + migraciones Entity Framework | 1 semana | S4 | 12 tablas migradas, triggers OK |
| 5-6 | Backend — Auth, usuarios, QR, ecopesos, antifraude | 2 semanas | S5-S6 | API core con pruebas unitarias |
| 7 | Backend — Geolocalizacion + SignalR WebSocket GPS | 1 semana | S7 | Endpoint posicion en tiempo real |
| 8 | Backend — Mapa restaurantes + Google APIs | 1 semana | S8 | Endpoint /restaurantes/cercanos |
| 9-10 | Backend — Pasarela Wompi + manejo de estados de pago | 2 semanas | S9-S10 | Flujo pago completo en sandbox |
| 11 | Backend — Tabla de valores, guia de limpieza, reportes | 1 semana | S11 | Modulos educativos y consulta |
| 12-13 | Frontend Web — dashboard, admin, mapa restaurantes | 2 semanas | S12-S13 | Panel web completo |
| 14-15 | App Movil — QR, mapa reciclador, tabla, guia | 2 semanas | S14-S15 | App funcional en simulador |
| 16 | App Movil — pasarela Wompi + notificaciones push | 1 semana | S16 | Redencion con pago completo |
| 17 | Integracion end-to-end de todos los modulos | 1 semana | S17 | Flujo completo verificado (MVP) |
| 18-19 | Pruebas de carga, seguridad y regresion | 2 semanas | S18-S19 | Informe de pruebas; RNF OK |
| 20-21 | Colchon de contingencia 20% | 2 semanas | S20-S21 | Buffer correcciones y deuda tecnica |
| 22 | Documentacion final + despliegue Azure produccion | 1 semana | S22 | Sistema en produccion + docs |

Tiempo total estimado: 22 semanas de trabajo + 2 de colchon = 24 semanas. MVP disponible en S17.

# 11. Tabla de Riesgos con Estrategias de Mitigacion

| Riesgo | Impacto | Estrategia de mitigacion |
| --- | --- | --- |
| Baja adopcion de usuarios | Alto | Gamificacion desde el MVP; alianzas con 3 restaurantes piloto antes del lanzamiento; campana de onboarding. |
| Fraude en ecopesos por QR duplicados | Alto | QR de un solo uso (T3+T4) + validacion cruzada con reciclador + rate limiting + alertas automaticas al admin. |
| Fallo de la pasarela Wompi | Alto | Cola de pagos pendientes; reintentos automaticos; si falla 3 veces → notificacion al admin; ecopesos no descontados. |
| GPS impreciso del reciclador | Medio | Mostrar 'zona aproximada' si precision > 50 metros. Margen de error configurable. |
| Costo elevado Google Maps API | Medio | Alertas de presupuesto en Google Cloud; cache de rutas frecuentes en Redis; limite de consultas por usuario. |
| Material rechazado por mala limpieza | Medio | Guia de limpieza visible desde la pantalla de escaneo; notificacion educativa tras primer rechazo. |
| Incumplimiento Ley 1581 de 2012 | Alto | Consentimiento explicito al registro, politica de privacidad visible, derecho de supresion implementado, auditoria anual. |
| Rendimiento bajo carga alta | Medio | Redis para cache de catalogos; pruebas de carga antes del lanzamiento; autoescalado en Azure App Service. |
| Reciclador sin smartphone | Bajo | App disenada para Android de gama baja (min. Android 8); version lite sin mapas disponible. |

# 12. MVP y Proximos Pasos

## 12.1 Alcance del MVP (disponible en semana 17)

| ✅ INCLUIDO EN MVP | ⏳ FASE 2 (post-MVP) |
| --- | --- |
| Registro y login con JWT | Panel de administracion web completo |
| Escaneo QR con validacion antifraude (T4) | Publicacion en App Store y Google Play |
| Calculo y acreditacion de ecopesos (T1) | Notificaciones push avanzadas |
| Billetera digital: saldo + historial | Reportes ambientales en PDF |
| Tabla de valores por kg (RF-21) | Gamificacion: rankings e insignias |
| Guia de limpieza de materiales (RF-22) | Integracion con entidades ambientales |
| Mapa de restaurantes cercanos (RF-19) | Exportacion de datos a Excel |
| Ruta del reciclador en mapa (RF-18) | Geofencing automatico de zonas |
| Redencion con pago Wompi (RF-20) | Integracion bancaria directa (sin Wompi) |
| Confirmacion cruzada por reciclador (RF-08) | App web progresiva (PWA) |

## 12.2 Proximos pasos inmediatos

- Firmar contrato con al menos 3 restaurantes piloto antes de iniciar el desarrollo.

- Abrir cuenta Wompi sandbox y configurar las webhooks de confirmacion de pago.

- Habilitar Google Maps Platform con alertas de presupuesto en Google Cloud Console.

- Crear repositorio GitHub con GitHub Actions para CI/CD desde el primer dia.

- Configurar migraciones de Entity Framework Core 8 para la base de datos mpacking_db.

- Construir prototipo Figma interactivo de los 5 modulos nuevos para validar con usuarios reales.

- Definir la tasa de conversion ecopesos-COP con el equipo de negocio (sugerido: $10 COP/ecopeso).

Estado actual del proyecto ✅ Documentacion tecnica completa v3.0 — 12 secciones, RF-01 a RF-24 ✅ 19 mockups disenados — 4 roles, estilo mapa oscuro + glassmorphism ✅ Base de datos mpacking_db creada en PostgreSQL 17 — 12 tablas + 4 triggers + 10 indices ✅ Datos de prueba cargados y triggers verificados funcionalmente ✅ Plugin Figma generado — 10 mockups importables y editables ✅ Presentacion PowerPoint con logo oficial integrado 🔄 Desarrollo backend en planificacion — ASP.NET Core 8 🔄 Integracion Wompi sandbox — pendiente apertura de cuenta 🔄 Google Maps Platform — pendiente configuracion de proyecto GCP